关于“脸谱系统项目”的周进度简报

2018年2月11日

尊敬的领导：

截止当前时间点，项目进度正常，项目进度为20%。

**本周脸谱系统项目的主要工作内容包括：**

1. **项目开发环境及技术框架整合**

中证内网开发环境、测试服务搭建及连通测试完成。

前后台技术+技术框架整合完成。

1. **项目V1.0版本开发**

登录功能开发完成。

区域风险总览 - 地理分布一览功能开发完成。

区域风险总览 - 监测预警风险趋势图功能开发完成。

区域风险总览 - 新闻热点功能开发完成。

区域风险总览 - 监测预警风险列表功能开发完成。

区域风险总览 - 负面新闻跟踪功能开发完成。

至此，这周内V1.0版本基本完成。

1. **项目V1.0版本遗留问题**

关于企业类型的区分方法和几种监测风险的判别规则需要需求和数据组给出方案。

**下周脸谱系统项目的工作预定：**

V2.0版本开发开始。

关注上市公司风险总览 - 风险TOP5列表后台逻辑开发。

关注上市公司风险总览 - 事件公告风险列表后台逻辑开发。